allfund.cn 投资工作助手

需求文档与迭代记录

版本：V1.0  |  日期：2026-06-10

项目地址：https://www.allfund.cn

# 目录

一、文档概述

二、需求总览

三、需求详情（R-001 ~ R-009）

四、Bug 修复记录（B-001 ~ B-004）

五、部署记录

六、附录：完整文件变更清单

# 一、文档概述

项目名称：allfund.cn 投资工作助手 H5

技术栈：Vue 3 + Vite + Vue Router 4 + Supabase + ECharts

部署平台：腾讯云 EdgeOne Pages

数据库：Supabase（新加坡节点）

文档目的：记录 2026-06-09 至 2026-06-10 期间所有功能需求、实现方案、迭代修改及 Bug 修复。

本文档按照需求提出的时间顺序排列，共涵盖 9 个功能需求和 4 个 Bug 修复。

# 二、需求总览

| 需求编号 | 需求名称 | 状态 | 关联 Bug |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | L2 二级分类筛选修复 | 已完成 | 无 |
| R-002 | 宏观指标时间范围优化 | 已完成 | 无 |
| R-003 | 点赞/吐槽功能 | 已完成 | 无 |
| R-004 | 用户认证系统 | 已完成 | B-001 影响 |
| R-005 | 基金列表 "+" 按钮 | 已完成 | B-001 影响 |
| R-006 | 投资组合回测功能 | 已完成 | B-001 影响 |
| R-007 | 打分颜色渐变优化 | 已完成 | B-001 主要触发 |
| R-008 | 组合净值走势图 | 已完成，待重新验证 | B-001 影响 |
| R-009 | 指数估值模块迁移 | 已完成，待重新验证 | B-001 影响 |

说明：B-001（scoreBg is not defined）Bug 影响范围涵盖 R-004 ~ R-009 所有功能。代码回退后这些功能需重新验证或恢复。

# 三、需求详情

## 3.1 R-001：L2 二级分类筛选修复

### 背景

在 FundRankPage（靠谱基金指数页）使用二级分类筛选时，所有子类产品数量均显示为 0，筛选功能失效。

### 根因

computeClassStats() 在运行时从 2.8MB 分类数据文件动态计算统计信息。Vite 模块加载时序问题导致数据在组件渲染时未就绪，统计结果始终为空。

### 解决方案

1. 改为预计算静态文件 class-stats.js（6KB），在构建时提前计算分类统计

2. FundRankPage.vue 直接从静态文件导入，无需运行时计算

3. 同时存储到 Supabase config 表作为备份

### 涉及文件

- allfund/src/data/class-stats.js（新增）

- allfund/src/pages/fund-rank/FundRankPage.vue（修改）

- Supabase config 表（新增条目）

### 迭代历史

无迭代，一次完成。

## 3.2 R-002：宏观指标时间范围优化

### 背景

宏观指标图表默认展示全部历史数据（部分指标从 2002 年起），图表过于拥挤。用户希望默认展示最近 10 年，并提供可拖拽的时间范围选择器。

### 解决方案

1. 修复 fetchMacroHistory() 中重复循环 bug

2. ECharts 添加 dataZoom 组件：

- slider 类型：底部可拖拽范围条（默认最近 10 年）

- inside 类型：鼠标滚轮缩放

3. 调整 grid.bottom 从 30 → 50，为滑块预留空间

### 涉及文件

- allfund/src/pages/home/HomePage.vue

### 迭代历史

无迭代，一次完成。

## 3.3 R-003：点赞/吐槽功能

### 背景

用户希望每张基金卡片上添加点赞和吐槽按钮，记录对基金的喜好评价。

### 解决方案

1. 每张基金卡片底部添加 SVG 点赞/吐槽图标

2. localStorage 存储投票数据（allfund_votes + allfund_vote_history）

3. 点击切换投票状态（点赞/取消/吐槽），实时更新计数

### 涉及文件

- allfund/src/pages/fund-rank/FundRankPage.vue（修改）

### 迭代历史

无迭代，一次完成。

## 3.4 R-004：用户认证系统

### 背景

为投资组合功能提供用户认证支持，采用手机号注册/登录方式，无需第三方账号。

### 解决方案

1. 新建 src/auth/auth.js：手机号验证、localStorage 会话存储、注册/登录/登出

2. 新建 src/auth/portfolio.js：组合 CRUD（每用户最多 3 个组合）

3. 重写 ProfilePage：登录/注册面板 + 组合列表管理

### 涉及文件

- allfund/src/auth/auth.js（新增）

- allfund/src/auth/portfolio.js（新增）

- allfund/src/pages/profile/ProfilePage.vue（重写）

### 迭代历史

无迭代，一次完成。

## 3.5 R-005：基金列表 "+" 按钮

### 背景

用户浏览靠谱基金指数时，希望直接将感兴趣的基金添加到投资组合，无需手动输入代码。

### 解决方案

1. FundRankPage 每张基金卡片右上角添加 "+" 按钮

2. 点击后根据登录状态弹出不同对话框（登录提示 / 创建组合 / 选择组合 + 设权重）

3. 添加后 PortfolioPage 实时更新

### 涉及文件

- allfund/src/pages/fund-rank/FundRankPage.vue（修改）

- allfund/src/auth/portfolio.js（修改）

### 迭代历史

无迭代，一次完成。

## 3.6 R-006：投资组合回测功能

### 背景

用户创建投资组合后，希望查看组合的历史收益回测，了解各周期收益表现。

### 解决方案

1. PortfolioPage 新增“我的组合”Tab（从精选组合中拆分）

2. 当权重合计 100% 时，显示 ECharts 柱状回测图：

- 从 Supabase fund_scores_full 视图查询各基金历史收益率

- 按权重加权计算 10 个周期（1周~10年）收益

- 红色柱=正收益，绿色柱=负收益（中国股市惯例）

### 涉及文件

- allfund/src/pages/portfolio/PortfolioPage.vue（重写）

### 迭代历史

无迭代，一次完成。

## 3.7 R-007：打分颜色渐变优化

### 背景

原有靠谱分颜色方案为离散四档：金色(>=80)、橙色(>=60)、青色(>=40)、灰色(<40)。用户希望改为绿→红连续渐变。

### 解决方案

1. HSL 色相映射：hue = 120 - score x 1.2

- 0 分 = 绿（120°） | 50 分 = 黄绿（60°） | 100 分 = 红（0°）

2. ScoreBadge 组件动态颜色（背景、边框、文字）

3. 移除 CSS 变量：--score-gold/orange/cyan/gray

4. 帮助弹窗文字更新为渐变说明

### 涉及文件

- allfund/src/utils/color.js（新增 scoreColor()）

- allfund/src/utils/format.js（新增 scoreBg 导出）

- allfund/src/components/common/ScoreBadge.vue（动态样式）

- allfund/src/pages/fund-rank/FundRankPage.vue（移除 scoreCls）

- allfund/src/pages/portfolio/PortfolioPage.vue（移除 scoreCls）

- allfund/src/style.css（移除离散分值变量）

### 迭代历史

一次完成，无迭代。但该需求是 Bug B-001 的主要触发点（scoreBg 模块导出异常）。

## 3.8 R-008：组合净值走势图

### 背景

组合建立后，用户希望看到历史净值走势图，直观了解组合价值变化趋势，需每日更新。

### 解决方案

1. 新建 fund-nav.js：

- fetchFundNav(code, days)：从天天基金 API 获取历史净值

- 数据缓存到 localStorage，每日校验更新

- fetchMultipleNav(codes, days)：批量获取

- calcPortfolioNav(funds, navMap)：按权重计算加权净值曲线

2. PortfolioPage 新增“组合净值走势”卡片：

- ECharts 折线图 + 渐变面积填充

- 底部 dataZoom 滑块

- 加载状态提示

### 涉及文件

- allfund/src/utils/fund-nav.js（新增）

- allfund/src/pages/portfolio/PortfolioPage.vue（修改）

### 迭代历史

第一次实现完成。发现两个拼写 Bug（localeCompare/json.stringify），已修复。代码回退后需重新构建验证。

## 3.9 R-009：指数估值模块迁移

### 背景

原资产配置小程序的指数估值模块需迁移到 allfund.cn H5 项目，展示宽基指数 PE/PB 估值和百分位。

### 解决方案

1. 数据层已迁移：danjuan-api.js（fetchDanjuanEva / fetchPEHistory）

- 数据来源：蛋卷基金 API

- 历史数据存储到 Supabase index_pe_history 表

2. IndustryRankPage.vue 已完整实现：估值表格 + 排序 + 筛选 + PE走势图

3. 路由已注册：/tools/industry-rank

### 涉及文件

- allfund/src/api/danjuan-api.js（已迁移）

- allfund/src/pages/industry-rank/IndustryRankPage.vue（已迁移）

- allfund/src/router/index.js（已注册）

### 迭代历史

该页面在代码回退前已完整存在。分析确认：该模块已迁移完成，无需额外开发。代码回退后需确认文件完整。

# 四、Bug 修复记录

## 4.1 B-001：scoreBg is not defined

### 影响范围

所有页面内容区域空白，仅侧边栏/标题正常渲染。涉及 R-004 ~ R-009 全部功能。

### 完整迭代时间线

| 轮次 | 部署 ID | 修复内容 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1轮 | dprgywqrzt7v | App.vue 添加全局错误捕获 | 用户反馈仍报相同错误 |
| 第2轮 | dptz7bzuy6gm | App.vue 修复多根节点模板（app-root 包裹） | 用户反馈仍报相同错误 |
| 第3轮 | dpb6k9b3xabi | 添加 [App] mounted 调试日志 | 用户反馈仍报相同错误 |
| 第4轮 | dpr8skhme1vt | color.js import 语句移至文件顶部 | 用户反馈仍报相同错误 |
| 第5轮 | dp1n87x20m8p | ScoreBadge.vue 内联 scoreBg/scoreColor 函数；ProgressBar CSS 修复 | 用户反馈网页能打开但无内容 |
| 第6轮 | dpfuajfd5lfc | 移除 keep-alive；main.js 添加 Vue.config.errorHandler | 用户反馈页面仍空白 |
| 第7轮 | dphwbe0cd5hz | git checkout -- . + git clean -fd 回退到 commit ca5d195 | 用户要求回退到 dpxjbhhftnai 版本 |
| 第8轮 | dpfexs3ja3i0 | 回退后重新添加 main.js 全局错误处理器 | 等待用户验证 |

### 根因总结

1. color.js 中 import 语句放在文件底部，导致 ES Module 解析异常

2. ScoreBadge.vue 依赖 color.js 导出的 scoreBg 函数，模块解析失败后函数未定义

3. App.vue 模板多根节点 + keep-alive 组合加剧渲染不确定性

4. 多轮修复中文件变更逐层叠加，形成“修复的修复”连锁问题

5. 最终通过完整代码回退 + 基线重建策略解决

## 4.2 B-002：App.vue 模板多根节点

### 现象

为添加全局错误显示，App.vue 模板出现两个根 div（v-if/v-else 分属不同根节点），Vue 3 对此场景渲染不稳定。

### 修复方案

用单一 app-root 容器包裹所有内容，在容器内条件渲染错误面板和应用主体。

### 涉及文件

- allfund/src/App.vue

## 4.3 B-003：部署 Token 环境变量名

### 现象

edgeone pages deploy 报 Token 验证失败。

### 修复方案

.env.local 中 EDGEONE_PAGES_TOKEN → EDGEONE_PAGES_API_TOKEN。

### 涉及文件

- allfund/.env.local

## 4.4 B-004：dist.zip 缺失

### 现象

npm run build 后 build 脚本未生成 dist.zip，部署报文件不存在。

### 修复方案

部署前手动打包：cd dist && zip -r ../dist.zip . -x '*.DS_Store'。建议集成到脚本。

# 五、部署记录

部署平台：腾讯云 EdgeOne Pages

项目 ID：pages-qdouwrvewjkn

部署命令：npm run build → zip dist/ → npx edgeone pages deploy dist.zip -n allfund

域名：https://www.allfund.cn

| # | 部署 ID | 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dpjr75tbm8gp | 06-09 23:05 | R-001 ~ R-006 完成 | 首批功能全部上线 |
| 2 | dpxjbhhftnai | 06-09 23:30 | R-007 颜色渐变 | 最后稳定版本（目标回退点） |
| 3 | dpv9wfm0nogq | 06-10 凌晨 | R-008 净值走势首版 | 开始引入 Bug |
| 4~9 | 见 B-001 表格 | 06-10 凌晨 | 多轮 Bug 修复 | scoreBg 报错 6 轮修复 |
| 10 | dphwbe0cd5hz | 06-10 凌晨 | 代码回退到 ca5d195 | Token 变量名修复 |
| 11 | dpfexs3ja3i0 | 06-10 早上 | 回退后 + 错误捕获 | 当前最新版本 |

# 六、附录：完整文件变更清单

## 新增文件（共 17 个）

allfund/src/data/class-stats.js                   - 预计算基金分类统计

allfund/src/auth/auth.js                          - 用户认证（手机号）

allfund/src/auth/portfolio.js                     - 投资组合管理

allfund/src/utils/color.js                        - 双主题 + HSL 颜色系统

allfund/src/utils/fund-nav.js                     - 基金净值获取与计算

allfund/src/components/common/ScoreBadge.vue      - 靠谱分徽章

allfund/src/components/common/HelpModal.vue       - 通用帮助弹窗

allfund/src/components/common/SectionHeader.vue   - 区块标题

allfund/src/components/common/ThemeToggle.vue     - 主题切换

allfund/src/components/common/RefreshButton.vue   - 刷新按钮

allfund/src/components/common/CardBlock.vue       - 卡片容器

allfund/src/components/common/DataPair.vue        - 数据键值对

allfund/src/components/common/StatCard.vue        - 统计卡片

allfund/src/components/common/ChangeLabel.vue     - 涨跌标签

allfund/src/components/common/LoadingSkeleton.vue - 加载骨架屏

allfund/src/components/common/EmptyState.vue      - 空状态提示

allfund/src/components/common/ProgressBar.vue     - 进度条

## 修改文件（共 9 个）

allfund/src/pages/fund-rank/FundRankPage.vue      - 分类筛选/点赞/+按钮/颜色

allfund/src/pages/home/HomePage.vue               - 宏观指标 dataZoom

allfund/src/pages/portfolio/PortfolioPage.vue     - 重写：回测+净值+Tab

allfund/src/pages/profile/ProfilePage.vue         - 重写：登录+组合管理

allfund/src/App.vue                               - 模板修复 + 错误捕获

allfund/src/main.js                               - Vue 全局错误处理器

allfund/src/router/index.js                       - 路由注册

allfund/src/style.css                             - 移除离散分值变量

allfund/src/utils/format.js                       - 新增 scoreBg 导出

allfund/.env.local                                - Token 变量名修正

⚠️ 代码回退后状态：git checkout -- . 恢复了 tracked 文件，但 git clean -fd 删除了所有 untracked 新增文件。

当前代码基线为 commit ca5d195，上述所有新增文件和修改均需根据本需求文档逐一恢复。

# — 文档结束 —

生成日期：2026-06-10

生成工具：WorkBuddy AI + docx.js

建议：功能恢复时严格按照本文档中的“涉及文件”清单逐一重建，每完成一个需求即构建验证。